EtiketAI Fotografiază. Traduce. Tipărește. Aplicație mobilă (iOS + Android) · Web Dashboard · REST API Document de Brainstorming & Arhitectură Versiune draft · Martie 2026 · Confidențial

# 1. Context & Problemă

Problema de piață

Orice produs importat comercializat în România trebuie să aibă eticheta tradusă în limba română, conform OG 21/1992 (art. 20 alin. 5) și regulamentelor UE. Nerespectarea atrage amenzi ANPC între 1.000 și 30.000 lei per contravenție. În 2025, ANPC a intensificat controalele, aplicând sancțiuni de peste 110 milioane lei în 30 de zile.

Situația actuală a importatorilor

- Traduc manual etichetele — lent, costisitor, predispus la erori

- Folosesc birouri de traduceri — zile de așteptare, costuri ridicate per document

- Unii ignoră obligația legală — risc major de amenzi și retragere produse

- Nu există un tool dedicat, simplu, care să facă asta rapid de pe telefon

Oportunitatea

O aplicație care fotografiază o etichetă în orice limbă și în câteva secunde generează varianta tradusă, conformă legal, gata de tipărit pe autocolant — nu există pe piața românească.

# 2. Segmente de Utilizatori

| Segment | Nevoie principală | Volum estimat etichete/lună |
| --- | --- | --- |
| Importatori / distribuitori | Batch processing, istoric audit, rapoarte conformitate | 500 – 5.000+ |
| Magazine / retaileri | Viteză, simplitate, tipărire imediată | 50 – 500 |
| Producători locali | Componente importate, re-etichetare producție | 100 – 1.000 |
| Revânzători individuali | Ușurință de utilizare, cost mic, fără tehnicitate | 10 – 100 |

# 3. Fluxul Principal al Utilizatorului

Cei 5 pași de la produs în mână la autocolant pe raft:

| 01 | Fotografiere | Utilizatorul deschide app-ul și fotografiează eticheta originală. Camera afișează un overlay de ghidare (dreptunghi + linii de aliniere). Suport pentru import din galerie sau PDF scanat. |
| --- | --- | --- |
| 02 | Detecție AI | Imaginea este trimisă la backend. Claude Vision / GPT-4o Vision identifică: tipul produsului, limba sursă, toate câmpurile textuale. Se returnează date structurate JSON cu câmpurile extrase. |
| 03 | Traducere & structurare | Câmpurile detectate sunt traduse automat în română. Sistemul aplică template-ul legal corect pe categoria de produs (aliment, cosmetic, electrocasnic etc.) și marchează câmpurile obligatorii lipsă. |
| 04 | Validare utilizator | Utilizatorul vede rezultatul pe ecran, poate edita câmpuri individual înainte de confirmare. Câmpurile lipsă obligatorii sunt marcate cu roșu și blochează salvarea până la completare. |
| 05 | Generare & tipărire | Eticheta finală este salvată în backend. Se generează automat fișierul pentru print (PDF dimensionat sau ZPL). Utilizatorul trimite job-ul la imprimantă din app sau din dashboard-ul web. |

# 4. Arhitectura Tehnică

## 4.1 Stack recomandat

| Layer | Tehnologie recomandată | Justificare |
| --- | --- | --- |
| Mobile | React Native + Expo | O singură codebase iOS + Android, acces nativ cameră, posibilitate de PWA din același proiect |
| Web Dashboard | Next.js (React) | SSR pentru SEO, API routes integrate, ecosistem bogat, ușor de întreținut |
| Backend API | FastAPI (Python) | Performant, async nativ, integrare naturală cu librăriile AI, auto-docs Swagger |
| Baza de date | PostgreSQL | Relational robust, JSONB pentru date structurate flexibile, suport audit log |
| File Storage | S3 / Cloudflare R2 | Imagini originale + PDF-uri generate; R2 fără costuri de egress |
| AI Vision + Traducere | Claude Vision API | Detecție + extracție + traducere într-un singur apel, context legal înțeles nativ |
| Print Queue | BullMQ + Redis | Job-uri asincrone fiabile, retry automat, status în timp real |
| Auth | JWT + Refresh tokens | Simplu, stateless, ușor de scalat; OAuth2 pentru login social opțional |

## 4.2 Pipeline AI — Detaliu

Fiecare fotografie trece printr-un pipeline în 3 faze:

Exemplu output JSON de la API:

{ "product_name": "Cremă hidratantă", "ingredients_ro": "Aqua, Glycerin, Niacinamide...", "manufacturer": "Cosme Corp Ltd", "country_of_origin": "Coreea de Sud", "quantity": "50ml", "warnings_ro": "A se păstra la loc uscat, ferit de căldură", "missing_required": ["importer_address"], "category": "cosmetic", "confidence_score": 0.94 }

## 4.3 Abstracție Print

Deoarece imprimanta țintă nu este definitivată, arhitectura print va fi construită pe un layer de abstracție cu drivere interschimbabile:

Recomandare: Pornind de la zero, cel mai flexibil este driverul Generic PDF + coli autocolante A4 (disponibile în orice papetărie). Pe măsură ce cresc clienții enterprise, se adaugă suport Zebra ZPL.

# 5. Funcționalități

## 5.1 MVP — Prima versiune lansabilă

| Funcționalitate | Prioritate | Notă |
| --- | --- | --- |
| 📷 Fotografiere etichetă din app (iOS + Android) | MVP | Camera nativă cu overlay ghidare |
| 🤖 Detecție AI automată a câmpurilor | MVP | Claude Vision API |
| 🌐 Traducere automată în română | MVP | Orice limbă sursă |
| ✏️ Editor câmpuri traduse înainte de salvare | MVP | Corecție manuală |
| ⚠️ Verificator câmpuri obligatorii OG 21/1992 | MVP | Alert vizual + blocare |
| 💾 Salvare etichetă în backend + istoric | MVP | Per utilizator/firmă |
| 🖨️ Generare PDF gata de print | MVP | Generic A4 + coli autocolante |
| 🌐 Web dashboard — vizualizare + reprint | MVP | Browser, orice device |
| 🔐 Autentificare utilizator + management cont | MVP | JWT, email/parolă |
| 💳 Sistem abonamente (Stripe) | MVP | Lunar + anual |

## 5.2 Versiunea 2 — Post-lansare

# 6. Model de Business

## 6.1 Planuri de abonament propuse

| Plan | Starter | Business | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Preț / lună | ~49 lei | ~149 lei | ~399 lei |
| Etichete / lună | 100 | 500 | Nelimitat |
| Utilizatori | 1 | 5 | Nelimitat |
| Batch processing | — | — | ✓ |
| Rapoarte conformitate | — | ✓ | ✓ |
| Driver Zebra ZPL | — | — | ✓ |
| API access | — | — | ✓ |
| Suport | Email | Email + chat | Dedicat |

Notă pricing: Prețurile sunt orientative. Se recomandă validare prin 10-15 interviuri cu potențiali clienți înainte de lansare. Discount 20% pentru abonament anual.

## 6.2 Proiecție venituri — scenarii

| Scenariu | Clienți activi | ARPU / lună | MRR |
| --- | --- | --- | --- |
| Conservator (12 luni post-lansare) | 80 | 100 lei | ~8.000 lei |
| Realist (18 luni post-lansare) | 300 | 120 lei | ~36.000 lei |
| Optimist (24 luni post-lansare) | 800 | 150 lei | ~120.000 lei |

# 7. Roadmap de Dezvoltare

| Fază | Durată estimată | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| Faza 0 Discovery | 2–3 săptămâni | 10–15 interviuri utilizatori, validare prețuri, definire dimensiuni etichete prioritare, alegere imprimantă țintă MVP |
| Faza 1 MVP Backend | 4–6 săptămâni | API FastAPI, integrare Claude Vision, pipeline AI, PostgreSQL schema, S3 storage, sistem autentificare JWT |
| Faza 2 MVP Mobile | 6–8 săptămâni | App React Native iOS + Android, flux fotografiere, editor câmpuri, preview etichetă, generare PDF |
| Faza 3 MVP Web | 3–4 săptămâni | Dashboard Next.js, gestionare etichete, reprint, management cont, integrare Stripe |
| Faza 4 Lansare Beta | 2–3 săptămâni | Testing cu 20–50 utilizatori reali, bugfixing, optimizare AI prompts, onboarding flow |
| Faza 5 V2 Features | 8–12 săptămâni | Batch processing, template-uri, rapoarte ANPC, multi-user, driver Zebra, API public |

⏱ Timeline total MVP:  ~17–24 săptămâni (4–6 luni) cu o echipă de 2–3 developeri.

# 8. Riscuri & Mitigare

| Risc | Impact | Strategie de mitigare |
| --- | --- | --- |
| Acuratețe AI scăzută (limbi rare, imagini blur) | Mare | Editor manual obligatoriu, feedback loop pentru re-antrenare prompts, confidence score afișat utilizatorului |
| Modificare legislație OG 21/1992 | Mare | Monitorizare automată modificări legislative, update rapid template-uri câmpuri obligatorii |
| Costuri API AI ridicate la volum | Mediu | Caching rezultate pentru produse identice, fallback DeepL pentru traduceri simple, optimizare prompturi |
| Adopție lentă — utilizatorii nu schimbă obiceiurile | Mediu | Trial gratuit 14 zile fără card, onboarding ghidat, integrare directă cu fluxul de recepție marfă |
| Concurență (big tech adaugă feature similar) | Mic | Focus pe nișă legislativă românească — context local greu de replicat rapid de un jucător global |

# 9. Pași Următori Imediați

Acțiuni concrete pentru următoarele 2–4 săptămâni:

# Anexă — Cadrul Legal de Referință

| Act normativ | Relevanță pentru EtiketAI |
| --- | --- |
| OG 21/1992, art. 20 alin. 5 | Obligativitate traducere etichetă în română pentru produse comercializate în România |
| Regulament UE 1169/2011 | Informare consumatori produse alimentare — câmpuri obligatorii, format, lizibilitate (font min 1.2mm) |
| Regulament CE 1223/2009 | Produse cosmetice — ingrediente INCI, avertismente, instrucțiuni |
| Directiva 2011/65/UE (RoHS) | Echipamente electrice — simboluri, restricții substanțe periculoase |
| Directiva 2009/48/CE | Siguranța jucăriilor — marcaj CE, avertismente vârstă, instrucțiuni română |
| Amenzi ANPC 2025 | 1.000 – 30.000 lei per contravenție; retragere produse de pe rafturi; suspendare activitate |

EtiketAI — Document generat în sesiune de brainstorming  ·  Toate cifrele și timeline-urile sunt estimări care necesită validare.