EtiketAI User Stories & Development Tasks Flutter · Go · Configurable AI Agents · REST API Stack tehnologic Mobile: Flutter (iOS + Android) · Backend: Go (Fiber/Chi) · DB: PostgreSQL · AI: Configurable Agents Queue: BullMQ/Asynq · Storage: S3/R2 · Auth: JWT · Payments: Stripe Versiune draft · Martie 2026

# Epics & Structură

Toate user stories sunt organizate în 6 epics. Fiecare story conține criterii de acceptare și task-uri tehnice cu estimări în ore de development.

| Epic | Nume | Scop | Stories |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Auth & Onboarding | Înregistrare, login, profil firmă, management abonament | US-01, US-02, US-03 |
| EP-02 | Fotografiere & Capture | Capturarea etichetei din app Flutter, ghidare cameră, upload | US-04, US-05 |
| EP-03 | AI Agent Pipeline | Vision, traducere, validare — agenți configurabili per tenant | US-06, US-07, US-08, US-09 |
| EP-04 | Editor & Validare | Editare câmpuri traduse, verificare conformitate OG 21/1992 | US-10, US-11 |
| EP-05 | Print & Export | Generare PDF/ZPL, trimitere la imprimantă, download | US-12, US-13 |
| EP-06 | Web Dashboard & Admin | Dashboard Next.js, istoric, multi-user, admin panel agenți | US-14, US-15, US-16 |

## Legendă estimări & roluri

| Simbol | Estimare | Rol | Semnificație |
| --- | --- | --- | --- |
| XS | 1–2h | BE | Go Backend |
| S | 3–4h | FE | Flutter Frontend |
| M | 5–8h | AI | AI / Prompts |
| L | 1–2 zile | Full | Full-stack |
| XL | 3–5 zile | QA | QA / Testing |

# EP-01 · Auth & Onboarding

US-01 · EP-01 Auth & Onboarding

Înregistrare cont nou Ca importator / retailer / revânzător, vreau să mă pot înregistra rapid cu email și parolă sau Google OAuth, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Formular Flutter cu câmpuri: email, parolă, nume firmă, CUI (opțional) - ✓ Validare email în timp real (format + disponibilitate via API) - ✓ Parolă cu cerințe minime afișate inline (min 8 caractere, 1 număr) - ✓ Go backend creează user + workspace + plan Free în DB - ✓ Email de confirmare trimis automat (Resend / SendGrid) - ✓ Redirect la onboarding după confirmare Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-0101; [FE] Ecran înregistrare Flutter — formular, validare inline, state management; M; FE. T-0102; [BE] POST /auth/register — validare, hash parolă (bcrypt), creare user + workspace în PG; M; BE. T-0103; [BE] Sistem email transacțional — template confirmare, trimitere via Resend; S; BE. T-0104; [BE] GET /auth/verify-email?token= — validare token, activare cont; S; BE. T-0105; [FE] Google OAuth2 flow în Flutter (google_sign_in package); M; FE. T-0106; [BE] POST /auth/oauth/google — exchange token, creare user dacă nou; S; BE. T-0107; [QA] Teste: email invalid, parolă slabă, email duplicat, OAuth flow; S; QA.

US-02 · EP-01 Auth & Onboarding

Autentificare & sesiune Ca utilizator înregistrat, vreau să mă pot autentifica și rămân logat în mod sigur, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Login cu email/parolă și cu Google OAuth - ✓ JWT access token (15 min) + refresh token (30 zile) stored secure - ✓ Flutter: token stocat în flutter_secure_storage (nu SharedPreferences) - ✓ Refresh automat transparent când access token expiră - ✓ Logout invalidează refresh token în DB - ✓ Rate limiting pe endpoint-ul de login (5 încercări / 15 min) Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-0201; [BE] POST /auth/login — verificare credențiale, emitere JWT + refresh token; M; BE. T-0202; [BE] POST /auth/refresh — validare refresh token, emitere access token nou; S; BE. T-0203; [BE] POST /auth/logout — invalidare refresh token (blacklist în Redis); S; BE. T-0204; [FE] Auth interceptor Dio — refresh automat, redirect la login la 401; M; FE. T-0205; [FE] Secure token storage cu flutter_secure_storage; S; FE. T-0206; [BE] Rate limiter middleware Go pe /auth/login (Redis sliding window); S; BE. T-0207; [QA] Teste: token expirat, refresh flow, logout, rate limit; M; QA.

US-03 · EP-01 Auth & Onboarding

Profil firmă & abonament Ca administrator cont, vreau să pot configura detaliile firmei și gestiona abonamentul, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Ecran profil: nume firmă, CUI, adresă, telefon, logo - ✓ Vizualizare plan curent (Starter / Business / Enterprise) + date expiare - ✓ Upgrade / downgrade plan prin Stripe Checkout (redirect + webhook) - ✓ Facturile anterioare accesibile din app (PDF via Stripe Portal) - ✓ Notificare push cu 7 zile înainte de reînnoire Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-0301; [FE] Ecran Profil Firmă — formular editabil, upload logo (image_picker); M; FE. T-0302; [BE] PUT /workspace/profile — validare, update DB, upload logo S3; S; BE. T-0303; [BE] GET /workspace/subscription — plan curent, limite, date; XS; BE. T-0304; [BE] POST /billing/create-checkout — Stripe Checkout session creare; M; BE. T-0305; [BE] Webhook handler Stripe — checkout.completed, subscription.updated/deleted; L; BE. T-0306; [FE] Ecran Abonament — plan curent, buton upgrade, redirect Stripe; M; FE. T-0307; [BE] Job cron — notificări 7 zile înainte expiare (push + email); S; BE. T-0308; [QA] Teste Stripe: checkout, webhook, downgrade, card declined; L; QA.

# EP-02 · Fotografiere & Capture

US-04 · EP-02 Fotografiere

Fotografierea etichetei din app Ca utilizator mobil, vreau să pot fotografia o etichetă rapid, cu ghidare vizuală pentru o captură optimă, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Buton camera proeminent pe ecranul principal - ✓ Overlay dreptunghiular de ghidare cu colțuri animate - ✓ Detectare automată blur — avertisment dacă imaginea nu e clară - ✓ Flash automat în condiții de lumină slabă - ✓ Preview imagine + butoane Reface / Confirmă - ✓ Suport import din galerie (pentru etichete fotografiate anterior) - ✓ Suport import PDF (primă pagină extrasă ca imagine) - ✓ Compresie inteligentă: max 2MB trimis la API, calitate păstrată Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-0401; [FE] Camera screen Flutter cu overlay dreptunghi + animație colțuri; L; FE. T-0402; [FE] Blur detection algoritm (laplacian variance pe imagine); M; FE. T-0403; [FE] Flash automat bazat pe luminozitate ambiantă; S; FE. T-0404; [FE] Ecran preview + butoane Reface/Confirmă; S; FE. T-0405; [FE] Import din galerie cu image_picker; S; FE. T-0406; [FE] Import PDF — extragere prima pagina (pdf_render package); M; FE. T-0407; [FE] Compresie imagine — flutter_image_compress, max 2MB; S; FE. T-0408; [BE] POST /labels/upload — multipart upload, validare format, stocare S3; M; BE. T-0409; [QA] Teste: imagine blur, PDF, format invalid, dimensiune prea mare; M; QA.

US-05 · EP-02 Fotografiere

Gestionare produse repetitive Ca utilizator cu volum mare, vreau să pot salva un produs și reutiliza traducerea fără să refotografiez, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ După procesare, opțiune "Salvează ca produs" cu SKU / cod intern - ✓ Librărie produse salvate: search, filtrare pe categorie - ✓ La fotografierea unui produs existent (QR scan), se propune traducerea salvată - ✓ Editare producție salvată direct din librărie - ✓ Contorizare etichete printate per produs (statistici simple) Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-0501; [FE] Bottom sheet "Salvează ca produs" post-procesare cu câmp SKU/cod; M; FE. T-0502; [BE] POST /products — creare produs cu traducere atașată; S; BE. T-0503; [FE] Ecran Librărie Produse — search, filtre, card per produs; L; FE. T-0504; [FE] QR/barcode scanner (mobile_scanner) + match cu produse salvate; M; FE. T-0505; [BE] GET /products?q=&category= — search + filtrare paginated; S; BE. T-0506; [BE] PATCH /products/:id — editare câmpuri traducere salvată; S; BE. T-0507; [BE] Contor print per produs — increment la fiecare job de print; XS; BE. T-0508; [QA] Teste: salvare, search, match QR, editare, contorizare; M; QA.

# EP-03 · AI Agent Pipeline

Arhitectură agent: Fiecare agent implementează interfața Go Agent interface { Execute(ctx, Payload) (Result, error) }. Provider-ul (Claude, GPT-4o, Gemini, Ollama) este injectat la runtime din configurația tenantului. Admin panel-ul permite schimbarea provider-ului per agent per tenant fără redeploy.

US-06 · EP-03 AI Agents

Configurare agenți AI per tenant Ca administrator cont, vreau să pot alege ce model AI să folosesc pentru fiecare tip de task (vision, traducere, validare), astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Admin panel web: dropdown per agent (Vision / Translation / Validation) - ✓ Modele disponibile: Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, (DeepL pentru traducere) - ✓ Test connection — apel de test cu imagine demo pentru a valida configurația - ✓ Fallback configurat: dacă provider-ul primar eșuează, se folosește backup-ul - ✓ Vizualizare cost estimat per 1000 etichete cu configurația aleasă - ✓ Config persistat în DB per workspace, aplicat la toate sesiunile Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-0601; [BE] Schema DB agent_configs (workspace_id, agent_type, provider, model, api_key_ref, fallback_provider); S; BE. T-0602; [BE] Go interface Agent + implementări: ClaudeAgent, OpenAIAgent, GeminiAgent, DeepLAgent; XL; BE. T-0603; [BE] AgentFactory — construiește agentul corect din config workspace la runtime; M; BE. T-0604; [BE] PUT /admin/agent-config — actualizare config per agent per workspace; S; BE. T-0605; [BE] POST /admin/agent-config/test — apel test cu imagine demo, returnează rezultat + latență; M; BE. T-0606; [BE] Fallback chain — dacă provider primar returnează eroare, retry pe provider backup; M; BE. T-0607; [BE] Secure key management — API keys stocate encrypted în DB (AES-256), nu în env; L; BE. T-0608; [FE Web] Ecran configurare agenți: dropdown provider, câmp model, test connection, cost estimat; L; FE. T-0609; [QA] Teste: switch provider mid-run, fallback, key invalidă, test connection; L; QA.

US-07 · EP-03 AI Agents

Detecție și extracție text (Vision Agent) Ca sistem automat, vreau să detectez automat limba și extrag toate câmpurile textuale dintr-o fotografie de etichetă, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Go handler primește imaginea din S3, apelează Vision Agent configurat - ✓ Output JSON structurat: product_name, ingredients, manufacturer, address, quantity, expiry, warnings, country_of_origin, category, detected_language - ✓ Confidence score per câmp (0.0–1.0) — câmpurile sub 0.7 marcate pentru review manual - ✓ Suport limbi: orice limbă suportată de provider (chineză, arabă, coreeană, japoneză etc.) - ✓ Procesare async: job în coadă, push notification la finalizare - ✓ Retry automat de 3 ori la erori de rețea sau timeout Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-0701; [BE] VisionAgent.Execute() — construire prompt structurat, apel provider, parsing JSON response; L; AI. T-0702; [BE] Prompt engineering Vision: template cu instrucțiuni extracție câmpuri + format JSON strict; L; AI. T-0703; [BE] Job handler Asynq — procesare async imagine, update status în DB; M; BE. T-0704; [BE] Confidence scorer — evaluare calitate output per câmp, marcare sub prag; M; BE. T-0705; [BE] Retry middleware — exponential backoff pentru erori provider (3 retry, max 30s); S; BE. T-0706; [BE] POST /labels/:id/process — trigger procesare, returnează job_id; S; BE. T-0707; [BE] GET /labels/:id/status — polling status job (pending/processing/done/failed); S; BE. T-0708; [FE] Push notification Flutter la finalizare procesare (FCM/APNs); M; FE. T-0709; [QA] Teste: limbi diverse (CN/AR/KR/DE), imagini blur, etichete parțiale, timeout provider; XL; QA.

US-08 · EP-03 AI Agents

Traducere contextuală în română (Translation Agent) Ca sistem automat, vreau să traduc câmpurile extrase în română, respectând terminologia legală și categoria produsului, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Translation Agent primește câmpurile JSON + categoria detectată - ✓ Prompt contextualizat pe categorie: aliment / cosmetic / electrocasnic / jucărie / altele - ✓ Terminologie legală respectată: "data durabilității minimale", "ingrediente:", "producător:", "avertismente:" - ✓ Ingrediente cosmetice: nomenclatură INCI păstrată + traducere nume comune - ✓ Output JSON cu câmpurile traduse + varianta originală păstrată - ✓ Câmpurile care nu necesită traducere (ex: cantitate, EAN) rămân neschimbate Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-0801; [BE] TranslationAgent.Execute() — prompt per categorie, apel provider, parsing răspuns; L; AI. T-0802; [AI] Prompt templates per categorie (5 template-uri): food, cosmetic, electronics, toy, generic; L; AI. T-0803; [AI] Prompt pentru terminologie legală română — dicționar termeni obligatorii inclus în system prompt; M; AI. T-0804; [BE] Category-based prompt selector — alege template corect din category detectată de Vision; S; BE. T-0805; [BE] Field-level translation — traducere câmp cu câmp, nu tot textul dintr-odată; M; BE. T-0806; [BE] INCI handler — păstrează nomenclatură INCI pentru cosmetice, adaugă traducere opțională; M; AI. T-0807; [QA] Teste per categorie: validare terminologie, alergeni, avertismente, cantități; L; QA.

US-09 · EP-03 AI Agents

Validare conformitate legală (Validation Agent) Ca sistem automat, vreau să verific automat că traducerea conține toate câmpurile obligatorii conform legii române, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Validation Agent verifică prezența câmpurilor obligatorii per categorie - ✓ Câmpuri obligatorii globale (OG 21/1992): denumire produs, producător, cantitate, țară origine - ✓ Câmpuri specifice aliment (Reg. UE 1169/2011): ingrediente, alergeni, valoare nutritivă, termen valabilitate - ✓ Câmpuri specifice cosmetic (Reg. CE 1223/2009): ingrediente INCI, avertismente, număr lot - ✓ Output: lista câmpurilor lipsă cu nivel de criticitate (blocker / warning) - ✓ Score conformitate 0–100% afișat utilizatorului Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-0901; [BE] ValidationAgent.Execute() — verificare prezență câmpuri per categorie; M; AI. T-0902; [BE] Rules engine Go — configurabil YAML: câmpuri obligatorii per categorie + criticitate; L; BE. T-0903; [BE] Compliance score calculator — procentaj câmpuri prezente din total obligatorii; S; BE. T-0904; [BE] Schema YAML câmpuri obligatorii: food.yaml, cosmetic.yaml, electronics.yaml, toy.yaml; M; AI. T-0905; [BE] GET /labels/:id/compliance — returnează score + lista câmpuri lipsă + criticitate; S; BE. T-0906; [QA] Teste: etichetă completă (100%), câmpuri lipsă diverse categorii, alergeni lipsă; M; QA.

# EP-04 · Editor & Validare Utilizator

US-10 · EP-04 Editor

Editor câmpuri traduse Ca utilizator mobil, vreau să pot revizui și corecta câmpurile traduse înainte de a salva eticheta finală, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Ecran editor Flutter cu câmpurile organizate pe secțiuni (identice cu eticheta fizică) - ✓ Câmpurile cu confidence score scăzut (<0.7) marcate cu icon atenție + highlight galben - ✓ Câmpurile obligatorii lipsă marcate cu roșu — nu se poate salva fără ele - ✓ Câmpuri editabile inline cu tastatura nativă; câmp multiline pentru ingrediente - ✓ Buton "Resetează la AI" per câmp individual - ✓ Preview etichetă finală (render vizual al autocolantului) înainte de salvare - ✓ Salvare draft automată la fiecare modificare (debounced 2s) Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-1001; [FE] Ecran editor Flutter — layout sectiuni, scroll, state management (Riverpod); XL; FE. T-1002; [FE] Field widget cu indicator confidence: galben <0.7, roșu = lipsă obligatoriu; M; FE. T-1003; [FE] Buton "Resetează la AI" per câmp — restore valoare originală AI; S; FE. T-1004; [FE] Preview etichetă — render Flutter CustomPaint al autocolantului (50×30mm, 100×50mm etc.); L; FE. T-1005; [BE] PATCH /labels/:id/fields — update câmpuri parțial, validare tip câmp; S; BE. T-1006; [BE] Auto-save draft — endpoint PATCH cu flag is_draft, nu trigger validare completă; XS; BE. T-1007; [QA] Teste: editare, resetare, validare blocare câmpuri lipsă, preview render; M; QA.

US-11 · EP-04 Editor

Confirmare și salvare etichetă finală Ca utilizator mobil, vreau să confirm eticheta validată și o salvez în cont pentru a o putea printa, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Buton "Confirmă & Salvează" activ doar când nu există câmpuri obligatorii lipsă - ✓ Dialog confirmare cu preview final + compliance score vizibil - ✓ POST la backend — etichetă marchează ca finalizată (status: confirmed) - ✓ Stocare imagine originală + câmpuri traduse + metadata în DB - ✓ Feedback vizual de succes + opțiuni: Printează acum / Mergi la Librărie / Etichetă nouă - ✓ Contorizare automată față de limita planului (ex: 100/lună pe Starter) Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-1101; [FE] Buton Confirmă cu state disabled când câmpuri lipsă + dialog confirmare; M; FE. T-1102; [BE] POST /labels/:id/confirm — validare finală server-side, marcare confirmed, decrement quota; M; BE. T-1103; [BE] Quota check middleware — verificare limită plan înainte de confirmare; S; BE. T-1104; [FE] Ecran succes cu opțiuni acțiuni post-confirmare; S; FE. T-1105; [BE] Audit log entry — timestamp, user_id, label_id, câmpuri modificate față de AI; S; BE. T-1106; [QA] Teste: confirmare completă, blocare la câmpuri lipsă, quota depășită, audit log; M; QA.

# EP-05 · Print & Export

US-12 · EP-05 Print

Generare și descărcare PDF pentru print Ca utilizator mobil sau web, vreau să pot genera un PDF gata de printat pe coli autocolante standard, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Selecție dimensiune autocolant: 50×30mm, 62×29mm, 100×50mm, custom - ✓ Selecție câte etichete per pagină A4 (automat calculat din dimensiune) - ✓ Layout PDF respectă marginile de tăiere (crop marks opționale) - ✓ Font minimum 1.2mm înălțime literă x (cerință Reg. UE 1169/2011) — validat la generare - ✓ PDF generat server-side în Go (go-pdf library), stocat S3, URL pre-signed 24h - ✓ Download direct din app sau din web dashboard - ✓ Opțiune reprint pentru etichete deja confirmate (fără recalcul) Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-1201; [BE] PDF generator Go — go-pdf, layout multi-etichetă per A4, dimensiuni configurabile; XL; BE. T-1202; [BE] Font size validator — verificare că textul respectă min 1.2mm înălțime; M; BE. T-1203; [BE] POST /labels/:id/generate-pdf — trigger generare, returnează job_id; S; BE. T-1204; [BE] Job PDF worker Asynq — generare async, upload S3, pre-signed URL; M; BE. T-1205; [FE] Bottom sheet Print: selecție dimensiune, preview layout, buton Download; L; FE. T-1206; [FE] Download PDF din Flutter (open_file sau share_plus); S; FE. T-1207; [BE] Reprint endpoint — reutilizare PDF existent dacă nu s-au modificat câmpuri; S; BE. T-1208; [QA] Teste: toate dimensiunile, font size validator, reprint, URL expirat; M; QA.

US-13 · EP-05 Print

Print direct la imprimantă Zebra / Brother Ca utilizator enterprise cu imprimantă de etichete, vreau să pot trimite eticheta direct la imprimanta de etichete fără să descarc manual PDF-ul, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Selecție imprimantă din lista imprimantelor disponibile pe rețeaua locală - ✓ Suport Zebra ZPL: generare ZPL server-side, trimitere via print gateway local - ✓ Suport Brother QL: PDF la dimensiune exactă + trimitere via AirPrint / brother-print SDK - ✓ Status job print: pending / sent / confirmed / error - ✓ Print gateway: microserviciu Go lightweight instalat pe PC-ul din depozit - ✓ Fallback: dacă gateway offline, oferă download PDF manual Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-1301; [BE] ZPL generator Go — conversie câmpuri etichetă în ZPL (Zebra label format); XL; BE. T-1302; [BE] Print Gateway — microserviciu Go pentru Windows/macOS: primește job, trimite la imprimantă locală; XL; BE. T-1303; [BE] WebSocket canal Go — comunicare real-time app ↔ gateway pentru status job; L; BE. T-1304; [BE] POST /print/jobs — creare job print (ZPL sau PDF), routing la gateway; M; BE. T-1305; [FE] Ecran Print Direct: selector imprimantă, status real-time, fallback PDF; L; FE. T-1306; [QA] Teste: ZPL pe Zebra real, PDF pe Brother, gateway offline, erori print; L; QA.

# EP-06 · Web Dashboard & Admin

US-14 · EP-06 Dashboard

Dashboard web — vizualizare și gestionare etichete Ca manager / administrator, vreau să pot vedea și gestiona toate etichetele procesate de echipa mea, dintr-un browser, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Tabel etichete cu: thumbnail, denumire produs, dată, status, operator, compliance score - ✓ Filtrare: după dată, status (draft/confirmed/printed), operator, categorie - ✓ Search full-text în denumiri produse - ✓ Preview etichetă în modal fără descărcare - ✓ Reprint, download PDF, ștergere direct din dashboard - ✓ Paginare server-side (50 per pagină default) - ✓ Export CSV al istoricului (pentru audit ANPC) Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-1401; [FE Web] Next.js pagină /dashboard/labels — tabel cu filtre, search, paginare; XL; FE. T-1402; [BE] GET /labels — endpoint paginated cu filtre multiple, full-text search PG; M; BE. T-1403; [FE Web] Modal preview etichetă — render câmpuri + imagine originală; M; FE. T-1404; [BE] GET /labels/export?format=csv — generare CSV cu toate etichetele workspace; M; BE. T-1405; [FE Web] Buton Export CSV cu date-range picker; S; FE. T-1406; [QA] Teste: filtre combinate, search, export CSV, preview, reprint din web; M; QA.

US-15 · EP-06 Dashboard

Multi-user: invitare și roluri Ca administrator cont, vreau să pot invita membri ai echipei și le pot atribui roluri cu permisiuni diferite, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Roluri: Admin (toate permisiunile), Operator (procesare + print, fără billing/config), Viewer (readonly) - ✓ Invitare prin email — link de invitație valid 48h - ✓ Dashboard web: lista membri, rol, data adăugare, posibilitate revocare - ✓ Limită membri per plan: Starter=1, Business=5, Enterprise=nelimitat - ✓ Middleware Go verifică rolul la fiecare request protejat Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-1501; [BE] Schema DB workspace_members (workspace_id, user_id, role, invited_at, accepted_at); S; BE. T-1502; [BE] POST /workspace/invite — creare token invitație, email cu link; M; BE. T-1503; [BE] GET /workspace/invite/:token — validare + acceptare invitație, creare member; S; BE. T-1504; [BE] RBAC middleware Go — decorator pe route-uri cu cerință de rol minim; M; BE. T-1505; [FE Web] Pagină Members: lista, invite form, buton revocare; L; FE. T-1506; [BE] DELETE /workspace/members/:id — revocare acces, invalidare sesiuni active; S; BE. T-1507; [QA] Teste: invite flow, expirare link, RBAC per rol, revocare, limită plan; L; QA.

US-16 · EP-06 Dashboard

Admin panel — configurare globală agenți și monitoring Ca super-admin platformă, vreau să pot gestiona configurațiile AI per tenant și monitoriza utilizarea și costurile, astfel încât să pot respecta cerințele legale și să economisesc timp. Criterii de acceptare: - ✓ Pagină admin (access restricționat la super-admin): lista tenants cu configurație agenți - ✓ Editare configurație agent per tenant: provider, model, fallback, API key - ✓ Test connection per agent cu metrici: latență, cost estimat per apel - ✓ Dashboard utilizare: etichete procesate / tenant, cost AI acumulat, erori - ✓ Rate limiting per tenant: setare limite custom pentru enterprise - ✓ Logs agenți: ultimele 100 apeluri per agent, status, latență, provider folosit Task ID; Descriere; Est.; Owner. T-1601; [FE Web] Pagină /admin/tenants — tabel tenants, search, link la config; L; FE. T-1602; [FE Web] Pagină /admin/tenants/:id/agents — config agenți per tenant, test connection; L; FE. T-1603; [BE] GET /admin/metrics — utilizare agregată per tenant (etichete, cost, erori); M; BE. T-1604; [BE] GET /admin/agent-logs/:tenant_id — ultimele 100 apeluri cu detalii; S; BE. T-1605; [BE] PUT /admin/tenants/:id/rate-limits — configurare limite custom per tenant; M; BE. T-1606; [BE] Cost tracker — calculare cost per apel AI bazat pe tokens/pricing provider; L; BE. T-1607; [QA] Teste: access control admin, config update live, cost tracker acuratețe; M; QA.

# Sumar Total

| Epic | Nume | Stories | Tasks | Est. totală | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Auth & Onboarding | 3 | 21 | ~15 zile | MVP |
| EP-02 | Fotografiere & Capture | 2 | 16 | ~12 zile | MVP |
| EP-03 | AI Agent Pipeline | 4 | 36 | ~25 zile | MVP |
| EP-04 | Editor & Validare | 2 | 13 | ~10 zile | MVP |
| EP-05 | Print & Export | 2 | 14 | ~14 zile | MVP+ |
| EP-06 | Web Dashboard & Admin | 3 | 19 | ~18 zile | MVP+ |
| TOTAL | 16 user stories | 16 | 119 | ~94 zile | — |

Notă: Estimările sunt pentru 1 developer per rol (BE, FE, AI, QA). Cu o echipă de 3 (1 BE Go + 1 FE Flutter + 1 Full/QA), timeline MVP (EP-01→04) se comprimă la ~8-10 săptămâni prin paralelizare. EP-05 și EP-06 pot fi dezvoltate în paralel cu finalul EP-04.

EtiketAI  ·  User Stories v1.0  ·  Flutter + Go + Configurable AI Agents  ·  Martie 2026